Plano de atividades – Bolsa PEIII

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Entrega | Responsável | Data de entrega |
| Elaboração do cronograma de atividades | Cronograma | PEIII | Mês 01 |
| Disponibilidade para reuniões com fornecedores, FAPESP e clientes | Comunicação clara  Definições do projeto  Entendimento entre as partes | PEIII | Mês 01 à Mês 09 |
| Planejamento estratégico | Missão, visão e valores  Objetivos e metas | PEIII | Mês 01 |
| Análise de riscos | Riscos ao negócio identificados e tratados | PEIII | Mês 01 à Mês 03 |
| Pesquisa em campo junto aos potenciais clientes e fornecedores. | Criação de vínculos | PEIII | Mês 03  Mês 04  Mês 05  Mês 06 |
| Reuniões com os bolsistas TT5 e TT4 para alinhamento, feedback e resolução de problemas. | Comunicação clara, objetiva e concisa. | PEIII | Mês 01 à Mês 09 |
| Suporte à equipe | Resolução rápida de problemas.  Prazos respeitados.  Qualidade das entregas | PEIII | Mês 02 à Mês 09 |
| Entendimento e tratativas de questões burocráticas, legais, formais e essenciais ao projeto. | Obtenção de licenças  Alvarás  Ambiente estável | PEIII | Mês 01 à Mês 05 |
| Realização de testes em campo | Produto validado | PEIII | Mês 02 à Mês 06 |
| Participação ativa nas etapas de desenho, escolha de materiais e projeto do locker, bem como o desenvolvimento do software. | Produto dentro das especificações para atender as necessidades do cliente  Desenvolvimento de fornecedores. | PEIII | Mês 02 à Mês 08 |
| Prestação de contas à FAPESP | Transparência e ética | PEIII | Mês 01 à Mês 09 |
| Encerramento do projeto | Produto e negócio desenvolvidos  Protótipo funcional e validado | PEIII | Mês 09 |

Plano de atividades – Bolsa TT4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Entrega | Responsável | Data de entrega |
| Execução e  Desenvolvimento | Software gerenciador do SmartLocker  Interfacade GUI | TT4 | Mês 02 à Mês 04 Mês |
| Desenvolvimento do  Módulo Financeiro e  API | Módulo Financeiro e API | TT4 | Mês 03 |
| Execução e  Desenvolvimento | Interface controladora | TT4 | Mês 02 |
| Execução e  Desenvolvimento | Interface leitora biometria | TT4 | Mês 02 |
| Testes | Ciclo completo | TT4 | Mês 04 |
| Ajustes e correções | Refinamento do locker | TT4 | Mês 05 |
| Execução e  Desenvolvimento | Admin parte I e II | TT4 | Mês 06 à Mês 07 |
| Encerramento | Encerramento do projeto | TT4 | Mês 08 |

Plano de atividades – Bolsa segunda bolsa TT4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Entrega | Responsável | Data de entrega |
| Execução e  Desenvolvimento | Ambiente configurado  Banco de dados instalado  Modelagem do banco de dados Ambiente de trabalho operacional | TT4 | Mês 02 |
| Execução e  Desenvolvimento | Módulo Admin parte III | TT4 | Mês 03 |
| Execução e  Desenvolvimento | Dashboard | TT4 | Mês 04 |
| Execução e  Desenvolvimento | Serviços de comunicação entre aplicações | TT4 | Mês 05 |
| Testes | Ambiente validado | TT4 | Mês 06 |
| Ajustes e correções | Locker refinado | TT4 | Mês 06 |
| Execução e  Desenvolvimento | Documentação de todo processo | TT4 | Mês 07 |
| Encerramento | Encerramento do projeto | TT4 | Mês 08 |

Plano de atividades – Bolsa TT5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Entrega | Responsável | Data de entrega |
| Estabelecimento das tarefas, cronograma e atividades | Kanbam, Scrum | TT5 | Mês 01 |
| Coleta dos dados obtidos em campo para adequação do plano de projeto | Especificações funcionais | TT5 | Mês 02 à Mês 03 |
| Acompanhamento dos prazos, entregas, qualidade das entregas e documentação. | Ambiente consistente | TT5 | Mês 01 à Mês 08 |
| Acompanhamento dos testes em campo quando necessário. | Interface GUI adequada às exigências do cliente. | TT5 | Mês 02 à Mês 07 |
| Testes | Ciclo completo | TT5 | Mês 03  Mês 04  Mês 05  Mês 06 |
| Reuniões com o coordenador do projeto e equipe | Comunicação clara, objetiva e concisa. | TT5 | Mês 01 à Mês 09 |
| Suporte à equipe de desenvolvimento: Bolsistas TT4 | Resolução rápida de problemas.  Prazos respeitados.  Qualidade das entregas | TT5 | Mês 02 à Mês 09 |
| Encerramento | Encerramento do projeto | TT5 | Mês 08 à Mês 09 |